SISTEMA INTEGRAL DE RESERVAS PARA ESPACIOS DE COWORKING

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Título: Sistema Integral de Reservas para Coworking

Fecha de Creación: 22 de Junio de 2026

Autor: Carlos Alberto Escamilla Mariño

Documento: 1091354397

# RESUMEN EJECUTIVO

Este documento constituye la especificación técnica integral del "Sistema Integral de Reservas para Espacios de Coworking", un proyecto de software empresarial diseñado para revolucionar la forma en que se gestionan y reservan espacios de trabajo flexibles. El sistema proporciona una plataforma robusta, escalable y segura que facilita la interacción entre usuarios finales y administradores de espacios de coworking.

La arquitectura propuesta implementa patrones modernos de ingeniería de software incluyendo microservicios, event-driven architecture, y cloud-native design. El proyecto está estructurado siguiendo metodología ágil con iteraciones de 2 semanas, permitiendo flexibilidad y respuesta rápida a cambios.

Métricas Clave del Proyecto

| Métrica | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Duración Estimada | 21 semanas | Desde inicio hasta producción |
| Equipo Requerido | 8 personas | 1 PM, 4 Dev, 1 QA, 1 DevOps, 1 Scrum Master |
| Presupuesto Total | $286,000 | Año 1 incluyendo infraestructura |
| ROI Proyectado | 102.8% | Retorno en primer año |
| Período de Recuperación | 5.9 meses | Break-even point |
| Disponibilidad Target | 99.5% | SLA para ambiente de producción |
| Cobertura de Pruebas | 80%+ | Mínimo requerido de código cubierto |
| Usuarios Concurrentes | 500 | Capacidad de usuario simultáneos |
| Latencia P95 | < 2 segundos | Objetivo de tiempo de respuesta |

Objetivos Estratégicos

Crear plataforma centralizada para gestión de reservas de espacios coworking

Mejorar experiencia del usuario reduciendo tiempo de reserva de 5 minutos a 30 segundos

Implementar sistema de pagos automatizado y seguro con múltiples métodos

Proporcionar análisis en tiempo real de ocupación y disponibilidad

Escalar a 10,000+ usuarios activos en el primer año de operación

Mantener cumplimiento con regulaciones de privacidad y seguridad de datos (GDPR, CCPA)

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2

1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE	7

1.1 Documento SRS - Especificación de Requisitos de Software	7

1.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos	9

1.3 Modelos de Casos de Uso Detallados	10

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE	13

2.1 Documento SAD - Software Architecture Description	13

2.2 Diagrama de Contenedores - C4 Model Nivel 2	15

2.3 Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR)	16

3. DISEÑO DE SOFTWARE	19

3.1 Diagrama de Entidad-Relación y Modelo de Datos	19

3.2 Especificación de APIs REST - OpenAPI/Swagger	22

3.3 Prototipos UI/UX y Flujos de Usuario	23

4. CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	25

4.1 Estructura del Código Fuente	25

4.2 Estándares de Codificación y Calidad	28

4.3 Scripts de Migración de Base de Datos	28

5. PRUEBAS DE SOFTWARE	31

5.1 Plan de Pruebas - Estrategia Integral	31

5.2 Casos de Prueba Críticos	31

5.3 Reporte de Cobertura y Métricas de Prueba	33

6. OPERACIONES DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE	34

6.1 Infraestructura como Código (IaC)	34

6.2 Pipelines de CI/CD Automatizados	34

6.3 Monitoreo y Alertas	34

7. MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	35

7.1 Manual de Operaciones	35

7.2 Plan de Parches	35

7.3 Deuda Técnica Identificada	35

8. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	36

8.1 Estrategia de Ramas - Gitflow	36

8.2 Release Notes	36

8.3 Inventario de Artefactos	36

9. GESTIÓN DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE	37

9.1 Cronograma Detallado	37

9.2 Matriz de Riesgos Completa	37

10. MODELOS Y MÉTODOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE	38

10.1 Historias de Usuario	38

10.2 Domain Driven Design	38

11. PROCESO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE	39

11.1 Definición de Listo (DoR) y Hecho (DoD)	39

12. CALIDAD DEL SOFTWARE	40

12.1 Análisis Estático con SonarQube	40

12.2 Métricas de Calidad	40

13. SEGURIDAD DEL SOFTWARE	41

13.1 Modelo de Amenazas STRIDE	41

13.2 Análisis SAST/DAST	41

14. ECONOMÍA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE	42

14.1 Análisis de ROI	42

APÉNDICES	43

APÉNDICE A: Glosario de Términos Técnicos	43

APÉNDICE B: Referencias y Estándares Aplicados	44

APÉNDICE C: Checklist de Implementación	44

# 1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

La fase de requerimientos constituye el cimiento fundamental del proyecto. Esta sección documenta de manera exhaustiva todos los requisitos funcionales, no funcionales y de negocio que guiarán el desarrollo, implementación y validación del Sistema de Reservas para Coworking.

## 1.1 Documento SRS - Especificación de Requisitos de Software

El Documento SRS (Software Requirements Specification) proporciona una especificación formal y detallada de todos los requisitos del sistema. Actúa como contrato vinculante entre stakeholders, clientes, desarrolladores y equipo de aseguramiento de calidad, estableciendo expectativas claras y medibles.

Alcance del Proyecto: El sistema abarcará la gestión integral de reservas de espacios de coworking, incluyendo autenticación de usuarios, búsqueda y filtrado de espacios, reserva y confirmación, procesamiento de pagos, notificaciones, generación de reportes y administración de espacios.

REQUISITOS FUNCIONALES CRÍTICOS DEL SISTEMA:

| ID | Requisito Funcional | Descripción Detallada | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registro de Usuarios | Permitir registro de nuevos usuarios con validación de email y datos personales | CRÍTICA |
| RF-002 | Autenticación Segura | Implementar autenticación mediante JWT con refresh tokens y 2FA opcional | CRÍTICA |
| RF-003 | Búsqueda de Espacios | Búsqueda avanzada con múltiples filtros (fecha, ubicación, capacidad, amenidades) | CRÍTICA |
| RF-004 | Reserva de Espacios | Crear reserva confirmando disponibilidad en tiempo real y período específico | CRÍTICA |
| RF-005 | Confirmación por Email | Envío automático de confirmación con código de acceso y detalles de reserva | ALTA |
| RF-006 | Cancelación de Reservas | Permitir cancelación con políticas de reembolso según días de anticipación | ALTA |
| RF-007 | Historial de Reservas | Mostrar historial completo con filtros por estado, fecha y espacio | ALTA |
| RF-008 | Gestión de Espacios | CRUD completo de espacios, amenidades, capacidad y configuración de horarios | ALTA |
| RF-009 | Procesamiento de Pagos | Integración con múltiples pasarelas (Stripe, PayPal) con manejo de errores | CRÍTICA |
| RF-010 | Reportes de Ocupación | Generación de reportes con ocupación, ingresos, tendencias de reserva | MEDIA |

REQUISITOS NO FUNCIONALES CRÍTICOS:

RNF-001: Rendimiento - El sistema debe responder en < 2 segundos (P95) para 95% de solicitudes

RNF-002: Escalabilidad - Soportar mínimo 500 usuarios concurrentes sin degradación notable

RNF-003: Disponibilidad - Mantener SLA de 99.5% de uptime mensual en producción

RNF-004: Responsividad - Plataforma completamente responsiva en dispositivos móviles (iOS/Android)

RNF-005: Seguridad - Encriptación TLS 1.2+ en tránsito, encriptación en reposo para datos sensibles

RNF-006: Cumplimiento Legal - Conformidad con GDPR, CCPA y leyes locales de protección de datos

RNF-007: Mantenibilidad - Código limpio con cobertura de pruebas ≥80% y documentación completa

RNF-008: Compatibilidad - Soporte para navegadores Chrome, Firefox, Safari, Edge últimas 2 versiones

RNF-009: Recoverabilidad - RTO de 4 horas, RPO de 1 hora en caso de desastre

RNF-010: Auditoría - Log completo de cambios, accesos y transacciones por requisitos de cumplimiento

## 1.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad establece una conexión biunívoca entre requisitos de negocio, especificaciones técnicas, código implementado y casos de prueba. Garantiza que cada requisito sea implementado, probado y validado correctamente, evitando requisitos olvidados o no implementados.

Estructura de la Matriz: La matriz utiliza un formato de tabla cruzada donde cada fila representa un requisito único identificado con código (RF-XXX para funcionales, RNF-XXX para no funcionales) y cada columna proporciona información sobre su estado de implementación.

| Req ID | Descripción | Componente Código | Caso Prueba | Estado | Prioridad | Validado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registro usuarios | UserService.register() | CT-001, CT-002 | Completado | CRÍTICA | Sí |
| RF-002 | Autenticación | AuthService.login() | CT-003, CT-004, CT-005 | Completado | CRÍTICA | Sí |
| RF-003 | Búsqueda espacios | SpaceService.search() | CT-006, CT-007, CT-008 | En Desarrollo | CRÍTICA | Parcial |
| RF-004 | Crear reserva | ReservationService.create() | CT-009, CT-010 | En Desarrollo | CRÍTICA | No |
| RNF-001 | Latencia P95 < 2s | CacheLayer, QueryOptimization | CT-PERF-001 | En Desarrollo | ALTA | No |

## 1.3 Modelos de Casos de Uso Detallados

Los casos de uso describen narrativamente cómo los actores (usuarios, sistemas externos) interactúan con el sistema para lograr objetivos específicos. Proporcionar una visión clara de funcionalidad desde perspectiva de usuario final.

CASO DE USO PRINCIPAL: CU-001 - Realizar una Reserva Completa de Espacio

ID: CU-001

Nombre: Realizar Reserva de Espacio de Coworking

Descripción: Flujo completo donde usuario autenticado busca espacios disponibles, selecciona uno, completa pago y recibe confirmación.

Actores Principales:

Usuario Registrado: Persona que desea reservar espacio

Sistema de Reservas: Aplicación que gestiona disponibilidad

Pasarela de Pago: Servicio tercero para procesar transacción

Actores Secundarios:

Servidor de Email: Envío de confirmación

Sistema de Notificaciones: Alertas en tiempo real

Precondiciones:

Usuario debe estar registrado y autenticado

Debe haber disponibilidad de espacios en período solicitado

Usuario debe tener método de pago válido configurado

Sistema de pagos debe estar operativo

Flujo Principal:

Usuario accede a sección "Buscar Espacios" desde menú principal

Introduce criterios: fecha (calendario), hora (slider), ubicación, capacidad mínima

Sistema consulta BD y filtra espacios disponibles mostrando 10 resultados

Usuario selecciona espacio haciendo click en tarjeta de espacio

Sistema muestra vista detallada con fotos, descripción, amenidades, comentarios

Usuario selecciona período específico del calendario disponible

Sistema calcula precio con tarifa dinámica: precio_base × factor_demanda

Usuario revisa desglose: tarifa_base, impuestos, descuento_miembro, total

Usuario hace click en "Confirmar Reserva" procede a pago

Sistema redirige a pasarela de pago segura con token de sesión

Usuario ingresa detalles de tarjeta en iframe de pasarela

Pasarela procesa transacción con 3D-Secure si aplica

Pasarela retorna confirmación de pago exitoso al sistema

Sistema genera código único de acceso (6 caracteres)

Sistema crea registro de Reserva con estado "Confirmada"

Sistema marca espacio-período como "No Disponible" en BD

Sistema crea evento para enviar email de confirmación

Sistema retorna pantalla de confirmación con código y detalles

Usuario recibe email con código, horario, instrucciones de acceso

Flujos Alternativos:

2a. Sin espacios disponiblesSistema muestra mensaje y sugiere: otras fechas cercanas, espacios similares, opción de espera

9a. Usuario cancela pagoSistema retorna a pantalla de confirmación manteniendo datos para reintentar

12a. Pago rechazadoPasarela retorna error, sistema notifica y permite otro método de pago

12b. Transacción timeoutSistema reintenta 2 veces, luego notifica usuario para contactar soporte

14a. Espacio queda sin disponibilidadOtro usuario reserva justo antes, sistema detecta y ofrece alternativas

Postcondiciones:

Reserva creada con estado "Confirmada" en BD

Espacio-período indisponible para otros usuarios

Transacción registrada en tabla de auditoría

Email de confirmación enviado con código de acceso

Usuario puede ver reserva en su dashboard

Requisitos Asociados:

RF-003

RF-004

RF-005

RF-009

RNF-001

RNF-003

Puntos de Estimación: 8 (Medio-Alto)

Complejidad: Alta - múltiples integraciones y validaciones

Nota: Este es el caso de uso central del sistema. Otros casos de uso importantes incluyen: CU-002 (Cancelar Reserva), CU-003 (Ver Historial), CU-004 (Administrar Espacios), CU-005 (Generar Reportes).

# 2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE

La arquitectura de software define la estructura fundamental del sistema, estableciendo cómo los componentes se organizan, interactúan y distribuyen para cumplir requisitos de escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento y confiabilidad.

## 2.1 Documento SAD - Software Architecture Description

El SAD proporciona descripción comprehensiva de la arquitectura incluyendo patrones, componentes, conexiones y decisiones que fundamentan el diseño del sistema.

ESTILO ARQUITECTÓNICO SELECCIONADO: Microservicios Event-Driven con CQRS

Justificación de Selección: La arquitectura de microservicios fue elegida porque permite: (1) Escalabilidad independiente de cada servicio según demanda, (2) Despliegue y actualización sin afectar otros servicios, (3) Equipos pequeños trabajando independientemente, (4) Resiliencia mediante aislamiento de fallos.

Escalabilidad Horizontal: Agregar instancias de servicio de reservas sin escalar toda la aplicación

Independencia Tecnológica: Cada servicio puede usar tecnología óptima para su propósito

Despliegue Independiente: Nueva versión de servicio de pagos sin redeploy de otros

Recuperación de Fallos: Fallo en servicio de notificaciones no derriba todo el sistema

Rendimiento Optimizado: Servicio de caché solo optimizado para alto throughput

Facilita Testing: Pruebas de servicio individual sin dependencias complejas

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ARQUITECTURA:

1. API Gateway (Kong/AWS API Gateway)

Responsabilidades:

Punto de entrada único para todas las solicitudes HTTP

Enrutamiento inteligente hacia microservicios apropriados

Validación de tokens JWT y autorización

Rate limiting (100 req/min por usuario)

Transformación de requests/responses

Logging de todas las solicitudes

Tecnologías: Kong en contenedores Docker con config en YAML

Escalabilidad: Escalable horizontalmente detrás de load balancer

2. Servicio de Autenticación (Auth Service)

Responsabilidades:

Registro y validación de usuarios

Generación de JWT tokens con expiración configurable

Refresh token para renovación de sesión

Autenticación multi-factor (2FA con TOTP)

Gestión de perfiles de usuario

Auditoría de accesos

Tecnologías: Node.js + Express + PassportJS + PostgreSQL

Escalabilidad: Escalable con horizontal scaling y caché Redis de sesiones

3. Servicio de Reservas (Core Reservation Service)

Responsabilidades:

Búsqueda y consulta de disponibilidad

Creación y gestión del ciclo de vida de reservas

Cálculo de precios con tarifa dinámica

Validación de reglas de negocio

Transacciones atómicas de reserva

Generación de códigos de acceso

Tecnologías: Node.js + Express + PostgreSQL + Redis

Escalabilidad: Escalable, con caché para consultas frecuentes

## 2.2 Diagrama de Contenedores - C4 Model Nivel 2

El modelo C4 proporciona vistas progresivas de la arquitectura en diferentes niveles de abstracción. El nivel de contenedores muestra los principales componentes ejecutables y sus dependencias.

CONTENEDORES DEL SISTEMA:

| Contenedor | Tecnología | Responsabilidad Principal | Escala |
| --- | --- | --- | --- |
| API Gateway | Kong/AWS API Gateway | Routing y autenticación de requests | Múltiples instancias |
| Auth Service | Node.js + Express | Gestión de autenticación y usuarios | Escalable |
| Reservation Service | Node.js + Express | Core de lógica de reservas | Escalable |
| Space Service | Node.js + Express | Catálogo y configuración de espacios | Escalable |
| Payment Service | Node.js + Express | Procesamiento seguro de pagos | Escalable |
| Notification Service | Node.js + Express | Envío de emails, SMS, push | Escalable |
| Analytics Service | Node.js + Express | Análisis y reportes en tiempo real | Escalable |
| PostgreSQL Primary | PostgreSQL 14+ | Base de datos transaccional principal | Primary + Replicas |
| Redis Cluster | Redis 7+ | Cache distribuido y sesiones | Cluster de 3 nodos |
| RabbitMQ | RabbitMQ 3.11 | Message broker para comunicación async | Cluster de 3 nodos |
| Elasticsearch | Elasticsearch 8+ | Indexación y búsqueda de logs | Cluster de 3 nodos |

## 2.3 Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR)

El ADR documenta cada decisión arquitectónica significativa incluyendo: contexto, decisión elegida, justificación, alternativas consideradas y consecuencias. Esto permite entender el razonamiento detrás de cada elección y facilita futuras revisiones.

ADR-001: Adopción de Arquitectura de Microservicios

Estado: ACEPTADO

Contexto:

Sistema necesita escalar componentes independientemente. Demanda de búsqueda muy diferente a demanda de notificaciones.

Decisión:

Implementar arquitectura de microservicios con comunicación asincrónica via message broker.

Justificación:

Permite escalar servicio de búsqueda sin escalar servicio de pagos

Servicios independientes reducen acoplamiento

Facilita deployment y testing independiente

Mayor resiliencia ante fallos parciales

Alternativas Consideradas y Rechazadas:

Monolito modular: Más simple inicialmente pero difícil escalar

Arquitectura multinivel: Escalado coarse-grained, menos flexible

Consecuencias:

Mayor complejidad operacional y de deployment

Necesidad de DevOps especializado

Latencia inter-servicio pequeña pero presente

Debugging distribuido más complejo

ADR-002: PostgreSQL como Base de Datos Principal

Estado: ACEPTADO

Contexto:

Sistema necesita almacenar datos transaccionales complejos con relaciones (usuarios, reservas, pagos).

Decisión:

Utilizar PostgreSQL 14+ como base de datos transaccional primaria.

Justificación:

Soporte robusto de transacciones ACID

Queries complejas con JOINs múltiples

Tipo JSONB para campos dinámicos

Extensiones avanzadas (UUID, UUID-ossp)

Comunidad grande y madurez del producto

Alternativas Consideradas y Rechazadas:

MySQL: Menos flexible, soporte débil de JSON

NoSQL (MongoDB): Pérdida de integridad transaccional

DynamoDB: Costo elevado, menos control

Consecuencias:

Costo de licencia incluido (PostgreSQL es open source)

Requiere DBA para mantenimiento de replicación

Excelente rendimiento con datos relacionales

ADR-003: Event-Driven Architecture para Comunicación Asincrónica

Estado: ACEPTADO

Contexto:

Servicios necesitan comunicarse sin esperar respuesta inmediata. Ejemplo: reserva confirmada → enviar email.

Decisión:

Implementar patrón event-driven con RabbitMQ como message broker central.

Justificación:

Desacoplamiento total entre servicios productor-consumidor

Resiliencia: si servicio de email cae, evento queda encolado

Procesamiento asincrónico mejora latencia de API

Fácil agregar nuevos consumidores sin modificar productor

Alternativas Consideradas y Rechazadas:

REST sincrónico directo: Acoplamiento fuerte

Colas simples: Falta características avanzadas

Kafka: Más complejo, overkill para este proyecto

Consecuencias:

Mayor complejidad en debugging distribuido

Garantías de entrega de eventos pueden fallar

Necesidad de monitoring de colas

Posible duplicación de mensajes (idempotencia requerida)

# 3. DISEÑO DE SOFTWARE

El diseño de software traduce la arquitectura en especificaciones detalladas de componentes, interfaces de datos y flujos que guiarán la implementación del sistema.

## 3.1 Diagrama de Entidad-Relación y Modelo de Datos

El modelo de datos representa la estructura fundamental para almacenar toda información del sistema con integridad referencial, eficiencia de acceso y capacidad de auditoría.

ENTIDADES PRINCIPALES Y RELACIONES:

Tabla: USUARIO (users)

Almacena información de perfil, autenticación y preferencias de usuarios registrados

Campos:

user_id (UUID, PK): Identificador único

email (VARCHAR 255, UNIQUE): Email registrado

password_hash (VARCHAR 255): Hash bcrypt de contraseña

nombre_completo (VARCHAR 255): Nombre del usuario

telefono (VARCHAR 20): Número de contacto

fecha_registro (TIMESTAMP): Cuándo se registró

estado (ENUM): ACTIVO, SUSPENDIDO, ELIMINADO

es_administrador (BOOLEAN): Indicador de role de admin

preferencias_json (JSONB): Configuraciones personalizadas

Relaciones:

One-to-Many con Reservas, One-to-Many con Pagos

Tabla: ESPACIO (spaces)

Define cada espacio de coworking disponible con características y capacidades

Campos:

space_id (UUID, PK): Identificador único

nombre (VARCHAR 255): Nombre del espacio

descripcion (TEXT): Descripción detallada

ubicacion (VARCHAR 255): Dirección física

capacidad (INT): Número máximo de personas

precio_base_hourly (DECIMAL): Precio por hora

amenidades (JSONB): Lista de amenidades disponibles

horario_apertura (TIME): Hora de apertura

horario_cierre (TIME): Hora de cierre

imagen_url (VARCHAR 255): URL de imagen principal

estado (ENUM): DISPONIBLE, MANTENIMIENTO, CERRADO

Relaciones:

One-to-Many con Disponibilidad, One-to-Many con Reservas

Tabla: RESERVA (reservations)

Registra cada reserva individual con estado, período y información de pago

Campos:

reservation_id (UUID, PK): Identificador único

user_id (UUID, FK): Usuario que hizo la reserva

space_id (UUID, FK): Espacio reservado

fecha_inicio (TIMESTAMP): Inicio del período

fecha_fin (TIMESTAMP): Fin del período

estado (ENUM): PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, COMPLETADA

precio_total (DECIMAL): Precio final de reserva

codigo_acceso (VARCHAR 10): Código único para acceso

fecha_creacion (TIMESTAMP): Cuándo se creó la reserva

notas (TEXT): Comentarios adicionales

Relaciones:

Many-to-One con Usuario, Many-to-One con Espacio, One-to-One con Pago

Tabla: DISPONIBILIDAD (availability)

Matriz temporal de disponibilidad de cada espacio, actualizada en tiempo real

Campos:

availability_id (UUID, PK): Identificador único

space_id (UUID, FK): Espacio

fecha (DATE): Fecha del período

hora_inicio (TIME): Hora de inicio

hora_fin (TIME): Hora de fin

disponible (BOOLEAN): Disponible o no

factor_demanda (DECIMAL): Multiplicador de tarifa dinámica (0.8 a 1.5)

fecha_actualizacion (TIMESTAMP): Última actualización

Relaciones:

Many-to-One con Espacio, consultas en búsqueda

Tabla: PAGO (payments)

Historial completo de transacciones financieras con referencias de terceros

Campos:

payment_id (UUID, PK): Identificador único

reservation_id (UUID, FK): Reserva asociada

user_id (UUID, FK): Usuario que pagó

monto (DECIMAL): Monto pagado

moneda (VARCHAR 3): Código de moneda (USD, EUR, etc)

metodo_pago (ENUM): TARJETA_CREDITO, PAYPAL, TRANSFERENCIA

stripe_charge_id (VARCHAR 255): ID de transacción en Stripe

estado (ENUM): PENDIENTE, EXITOSO, FALLIDO, REEMBOLSADO

fecha_pago (TIMESTAMP): Cuándo se procesó

respuesta_gateway (JSONB): Respuesta completa del gateway

Relaciones:

Many-to-One con Usuario, One-to-One con Reserva

## 3.2 Especificación de APIs REST - OpenAPI/Swagger

Las APIs REST definen los contratos de comunicación entre cliente y servidor, especificando endpoints, métodos HTTP, formatos de solicitud/respuesta y códigos de estado esperados.

ENDPOINT 1: POST /api/v1/auth/register

Propósito: Registrar un nuevo usuario en el sistema

Método HTTP: POST

Autenticación: Ninguna (público)

Rate Limiting: 10 requests por minuto por IP

Request Body:

email: string - Email del usuario (validación RFC 5322)

password: string - Contraseña (mín 8 caract, mayúscula, número, símbolo)

nombre_completo: string - Nombre del usuario

telefono: string - Número de teléfono (+CODIGOPAIS NUMERO)

aceptar_terminos: boolean - Debe ser true

Success Response (201 Created):

user_id: UUID del usuario creado

email: Email registrado

nombre_completo: Nombre del usuario

fecha_registro: ISO 8601 timestamp

verificacion_requerida: true - Usuario debe verificar email

Error Responses:

400 Bad Request: Email inválido, contraseña débil, datos incompletos

409 Conflict: Email ya registrado en el sistema

429 Too Many Requests: Excedido rate limit

500 Internal Server Error: Error servidor

Nota: El documento incluye especificación detallada de 20+ endpoints cubriendo todos los casos de uso. Especificación completa disponible en archivo openapi.yaml en repositorio.

## 3.3 Prototipos UI/UX y Flujos de Usuario

Los prototipos definen la interfaz visual y los flujos de interacción que permiten a usuarios realizar tareas dentro del sistema de manera intuitiva, accesible y eficiente.

FLUJO PRINCIPAL: Búsqueda y Reserva de Espacio

1. Landing Page: Hero image de coworking, CTA prominente "Buscar Espacio"

2. Si no autenticado: Redirige a login/registro antes de buscar

3. Página de Búsqueda: Filtros en sidebar izquierdo (fecha, hora, ubicación, capacidad)

4. Calendario interactivo: Selecciona fecha(s), muestra disponibilidad visual

5. Slider de hora: Selecciona rango horario (09:00 a 18:00)

6. Resultados: Grid de 10 espacios con tarjeta mostrando (imagen, nombre, rating, precio)

7. Click en espacio: Abre modal con detalles completos, galería de fotos, amenidades, reviews

8. Seleccionar período: Usuario elige fecha-hora final

9. Confirmación: Muestra desglose de precio (base × demanda + impuestos)

10. Pago: Redirige a Stripe hosted checkout

11. Confirmación: Pantalla verde con código de acceso y email enviado

12. Dashboard: Reserva visible en historial con opción de cancelar

RESPONSIVE DESIGN: Adaptación a dispositivos

| Breakpoint | Ancho | Adaptaciones Principales |
| --- | --- | --- |
| Mobile | < 640px | Stack vertical, menú hamburguesa, botones touchable (44px), imagen full-width |
| Tablet | 640px - 1024px | 2 columnas, sidebar colapsable, filtros en modal |
| Desktop | > 1024px | 3+ columnas, sidebar fijo, grid 4 espacios por fila |

# 4. CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

La construcción de software engloba la implementación real del código, configuración de infraestructura y documentación necesaria para que el sistema sea funcional y mantenible.

## 4.1 Estructura del Código Fuente

ORGANIZACIÓN DEL REPOSITORIO GIT:

coworking-reservations-system/
├── src/                                    # Código fuente principal
│   ├── api/                               # Controllers y route handlers
│   │   ├── authController.ts
│   │   ├── reservationController.ts
│   │   ├── spaceController.ts
│   │   ├── paymentController.ts
│   │   └── reportController.ts
│   │
│   ├── services/                          # Lógica de negocio
│   │   ├── AuthService.ts
│   │   ├── ReservationService.ts
│   │   ├── SpaceService.ts
│   │   ├── PaymentService.ts
│   │   └── NotificationService.ts
│   │
│   ├── repositories/                      # Acceso a datos (DAO pattern)
│   │   ├── UserRepository.ts
│   │   ├── ReservationRepository.ts
│   │   ├── SpaceRepository.ts
│   │   └── PaymentRepository.ts
│   │
│   ├── models/                            # Interfaces y tipos TypeScript
│   │   ├── User.ts
│   │   ├── Reservation.ts
│   │   ├── Space.ts
│   │   └── Payment.ts
│   │
│   ├── middleware/                        # Express middleware
│   │   ├── authMiddleware.ts
│   │   ├── validationMiddleware.ts
│   │   ├── errorHandler.ts
│   │   └── corsConfig.ts
│   │
│   ├── utils/                             # Funciones auxiliares
│   │   ├── logger.ts
│   │   ├── cryptoUtils.ts
│   │   ├── dateUtils.ts
│   │   └── emailTemplates.ts
│   │
│   ├── config/                            # Configuración de aplicación
│   │   ├── database.ts
│   │   ├── redis.ts
│   │   ├── rabbitmq.ts
│   │   └── environment.ts
│   │
│   └── index.ts                           # Entry point
│
├── tests/                                 # Suite de pruebas
│   ├── unit/                              # Pruebas unitarias
│   │   ├── services/
│   │   ├── repositories/
│   │   └── utils/
│   │
│   ├── integration/                       # Pruebas de integración
│   │   ├── api/
│   │   ├── services/
│   │   └── database/
│   │
│   └── fixtures/                          # Datos de prueba
│       ├── users.json
│       ├── spaces.json
│       └── reservations.json
│
├── database/                              # Scripts de BD
│   ├── migrations/
│   │   ├── 20240101_initial_schema.sql
│   │   ├── 20240115_add_payment_table.sql
│   │   └── 20240201_add_indexes.sql
│   │
│   └── seeds/                             # Datos iniciales
│       ├── spaces_seed.sql
│       └── users_seed.sql
│
├── docker/                                # Configuración Docker
│   ├── Dockerfile.api
│   ├── Dockerfile.worker
│   ├── docker-compose.yml
│   └── docker-compose.prod.yml
│
├── docs/                                  # Documentación
│   ├── API.md                             # Especificación de API
│   ├── ARCHITECTURE.md                    # Descripción de arquitectura
│   ├── SETUP.md                           # Guía de setup
│   └── CONTRIBUTING.md                    # Guía de contribución
│
├── config/                                # Configuración de ambiente
│   ├── development.env
│   ├── staging.env
│   ├── production.env
│   └── .env.example
│
├── .github/                               # GitHub workflows
│   └── workflows/
│       ├── ci.yml                         # Testing automático
│       ├── build.yml                      # Build de imagen Docker
│       └── deploy.yml                     # Deployment automático
│
├── .gitignore                             # Archivos a ignorar
├── .eslintrc.json                         # Configuración ESLint
├── .prettierrc                            # Configuración Prettier
├── tsconfig.json                          # Configuración TypeScript
├── package.json                           # Dependencias Node.js
├── package-lock.json                      # Lock de dependencias
├── Makefile                               # Comandos útiles
└── README.md                              # Documentación principal

## 4.2 Estándares de Codificación y Calidad

Lenguaje: TypeScript 5+ para type-safety completo

Framework Web: Express.js 4.18+

Base de Datos: TypeORM como ORM para type-safe queries

Linting: ESLint con configuración airbnb extendida

Formateo: Prettier para formato automático de código

Testing: Jest para pruebas unitarias e integración

Documentación de Código: JSDoc para todas las funciones públicas

Logging: Winston para logging estructurado

Validación: Joi para validación de esquemas

## 4.3 Scripts de Migración de Base de Datos

Los scripts de migración controlan la evolución del esquema de base de datos de forma versionada, reversible y auditable. Utilizamos Flyway como herramienta de migración.

-- Migración: 20240201_000000_initial_schema.sql
-- Descripción: Crea tablas iniciales del sistema
-- Reversible: Sí (script rollback incluido)

BEGIN;

CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(50) DEFAULT 'ACTIVO',
    es_administrador BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);

CREATE TABLE spaces (
    space_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    ubicacion VARCHAR(255) NOT NULL,
    capacidad INTEGER NOT NULL,
    precio_base_hourly DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    amenidades JSONB,
    horario_apertura TIME DEFAULT '08:00',
    horario_cierre TIME DEFAULT '20:00',
    imagen_url VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(50) DEFAULT 'DISPONIBLE',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_spaces_ubicacion ON spaces(ubicacion);

COMMIT;

# 5. PRUEBAS DE SOFTWARE

El plan integral de pruebas asegura que el sistema funcione correctamente, cumpla requisitos y sea resistente a errores antes de llegar a producción.

## 5.1 Plan de Pruebas - Estrategia Integral

MATRIZ DE NIVELES DE PRUEBA:

| Nivel de Prueba | Alcance | Responsable | Herramientas | Criterios de Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Función/método individual | Desarrollador | Jest, Sinon | > 80% cobertura |
| Integración | Interacción entre componentes | Tester Automático | Jest, Supertest | Todos los casos pasan |
| Sistema | Sistema completo end-to-end | QA | Cypress, Postman | Todos los casos pasan |
| Aceptación | Requisitos de negocio | Product Owner | Manual + automatización | Cumple criterios DoD |
| Rendimiento | Latencia, throughput, recursos | DevOps | JMeter, Locust | P95 < 2s bajo carga |
| Seguridad | Vulnerabilidades, amenazas | Seguridad | OWASP ZAP, Burp | Cero críticas, plan para altas |

## 5.2 Casos de Prueba Críticos

CASO DE PRUEBA: CT-RESERVA-001 - Crear Reserva Exitosa

ID: CT-RESERVA-001

Título: Crear una reserva exitosa con datos válidos

Precondiciones:

Usuario está autenticado con token JWT válido

Espacio con ID conocido existe en BD

Período solicitado (2024-06-15 09:00 a 12:00) no está reservado

Usuario tiene método de pago registrado

Datos de Entrada:

user_id: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

space_id: 660e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

fecha_inicio: 2024-06-15T09:00:00Z

fecha_fin: 2024-06-15T12:00:00Z

cantidad_participantes: 3

Pasos:

1. POST /api/v1/reservations

2. Headers: Authorization: Bearer {token}

3. Body: JSON con datos de entrada

4. Sistema valida token JWT

5. Sistema valida disponibilidad del espacio

6. Sistema calcula precio (3h × $50/h × 1.0 demanda = $150)

7. Sistema crea record en tabla reservations

8. Sistema marca disponibilidad como no disponible

9. Sistema envía evento a queue de notificaciones

10. Sistema retorna respuesta 201 Created

Resultados Esperados:

Status Code: 201 Created

Response Body:

reservation_id: UUID válido

estado: CONFIRMADA

codigo_acceso: String 6 caract

precio_total: 150.0

confirmacion_url: URL válida

DB Changes: Record creado en reservations con estado CONFIRMADA

Side Effects: Evento publicado en RabbitMQ para email

## 5.3 Reporte de Cobertura y Métricas de Prueba

ESTADO ACTUAL DE COBERTURA DE PRUEBAS:

| Componente | Líneas de Código | Cobertura Líneas | Cobertura Ramas | Cobertura Funciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth Service | 1,250 | 95% | 92% | 98% |
| Reservation Service | 2,180 | 88% | 85% | 90% |
| Space Service | 890 | 82% | 78% | 85% |
| Payment Service | 1,450 | 75% | 72% | 78% |
| Notification Service | 650 | 80% | 76% | 82% |
| Utilities | 420 | 65% | 60% | 70% |
| TOTAL DEL PROYECTO | 6,840 | 82.5% | 80.5% | 84.0% |

Conclusión de Cobertura: La cobertura actual de 82.5% excede el objetivo mínimo de 80%. Las áreas de menor cobertura son Payment Service (pagos) y Utilities (funciones auxiliares). Se recomienda mejorar Payment Service a 85%+ en próximas iteraciones por naturaleza crítica.

# 6. OPERACIONES DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Define los procesos automatizados para compilación, prueba, despliegue y monitoreo en producción.

## 6.1 Infraestructura como Código (IaC)

Herramienta: Terraform con AWS. Los módulos provisionen: VPC, ECS clusters, RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, S3 buckets, IAM roles, y CloudWatch monitoring. Cada ambiente (dev, staging, prod) se despliega desde el mismo código Terraform con variables de configuración.

## 6.2 Pipelines de CI/CD Automatizados

GitHub Actions ejecuta 3 workflows: (1) CI en cada push - ejecuta linting, tests, análisis estático; (2) Build - construye imagen Docker y la guarda en registro privado; (3) Deploy automático a staging en cada merge a develop, deploy manual a producción con aprobación.

## 6.3 Monitoreo y Alertas

Prometheus recolecta métricas cada 15 segundos. Grafana visualiza dashboards en tiempo real. AlertManager dispara alertas vía Slack y PagerDuty para incidentes críticos. Métricas: CPU >80%, memoria >75%, error rate >5%, latencia P95 >5s, queue depth >100.

# 7. MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Garantiza que el sistema continúe funcionando óptimamente, seguro y con soporte para cambios futuros.

## 7.1 Manual de Operaciones

Guía paso a paso para resolver problemas comunes: servicio no responde (verificar logs, health check, reiniciar pod), BD lenta (revisar índices, conexiones, queries), picos de error (revisar logs de servicio específico, escalar a desarrollador), out-of-memory (aumentar límite en deployment).

## 7.2 Plan de Parches

Vulnerabilidades críticas: parche en 24 horas. Altas: en próximo sprint. Normales: agrupadas mensualmente. Pruebas en staging antes de producción. Changelog actualizado en cada parche.

## 7.3 Deuda Técnica Identificada

TECH-001: Refactorizar Payment Service - Código con alto acoplamiento (2 sprints)

TECH-002: Migrar a GraphQL - REST completo pero GraphQL más eficiente (3 sprints)

TECH-003: Mejorar cobertura Utilities - 65% → 85% (1 sprint)

TECH-004: Implementar caching distribuido - Optimizar queries frecuentes (1.5 sprints)

# 8. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 8.1 Estrategia de Ramas - Gitflow

Ramas principales: (1) main - producción estable, (2) develop - integración de features, (3) feature/XXX - desarrollo de funcionalidad, (4) hotfix/XXX - fixes críticos. Cada feature pasa por PR review antes de merge. CI debe pasar en todos los casos.

## 8.2 Release Notes

Cada release incluye: nuevas features, mejoras, fixes, cambios technológicos, deprecaciones. Formato: Markdown con versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH). Ejemplo: v2.1.0 incluye reservas recurrentes, integración Stripe, optimizaciones de 40% en búsqueda.

## 8.3 Inventario de Artefactos

express@4.18.2, pg@8.8.0, redis@4.6.0, jsonwebtoken@9.0.0, bcryptjs@2.4.3, axios@1.3.4, joi@17.9.1, winston@3.8.2, dotenv@16.0.3 (producción), jest@29.5.0, supertest@6.3.3, eslint@8.36, prettier@2.8 (desarrollo)

# 9. GESTIÓN DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

## 9.1 Cronograma Detallado

Fase 1 (Semanas 1-2): Iniciación y planificación. Fase 2 (Semanas 3-6): Diseño y arquitectura. Fase 3 (Semanas 7-14): Desarrollo en sprints de 2 semanas (4 sprints totales). Fase 4 (Semanas 15-18): Testing integral y fixes. Fase 5 (Semana 19): Despliegue a producción. Fase 6 (Semanas 20-21): Estabilización y soporte.

## 9.2 Matriz de Riesgos Completa

RIESGO 1 (Alta Prob, Alto Impacto): Cambios de requisitos tardíos - Mitigación: reviews frecuentes

RIESGO 2 (Media Prob, Alto Impacto): Problemas de rendimiento - Mitigación: pruebas de carga tempranas

RIESGO 3 (Media Prob, Medio Impacto): Falta de recursos especializado - Mitigación: cross-training

RIESGO 4 (Baja Prob, Alto Impacto): Falla de proveedor de pagos - Mitigación: múltiples integraciones

# 10. MODELOS Y MÉTODOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

## 10.1 Historias de Usuario

US-001: Como usuario, quiero buscar espacios por fecha y ubicación para encontrar alternativas disponibles. Criterios de aceptación: Búsqueda filtra por fecha (calendario interactivo), hora (slider), ubicación, capacidad. Resultado en < 2 segundos. Responsive en mobile. US-002: Como admin, quiero generar reportes de ocupación para analizar performance. Genera PDF con gráficos, ocupación por espacio, ingresos, tendencias.

## 10.2 Domain Driven Design

Dominios identificados: Reservas (lógica de booking), Espacios (catálogo), Pagos (transacciones), Usuarios (perfiles), Notificaciones (comunicaciones). Cada dominio tiene modelos, agregados y repositorios específicos. Lenguaje ubicuo: "Reserva", "Espacio", "Disponibilidad".

# 11. PROCESO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

## 11.1 Definición de Listo (DoR) y Hecho (DoD)

Definition of Ready:

Historia tiene descripción clara

Criterios de aceptación definidos y consensuados

Dependencias identificadas

Estimación consensuada (5, 8, 13 puntos)

Sin bloqueadores externos

Definition of Done:

Código implementado con estándares del proyecto

Code review aprobado por 2 pares

Pruebas unitarias > 80% cobertura

Pruebas de integración pasan

Documentación actualizada

Feature probada en staging

Merge a develop

Historia movida a "Validada"

# 12. CALIDAD DEL SOFTWARE

## 12.1 Análisis Estático con SonarQube

Análisis automático cada commit. Resultados: 3 bugs (1 crítico, 2 menores), 2 vulnerabilidades (inyección SQL, crypto débil), 47 code smells. Complejidad promedio 2.8 (aceptable). Duplicación 8.2%. Bugs críticos requieren fix inmediato antes de merge.

## 12.2 Métricas de Calidad

Densidad de defectos: 0.24 defectos/KLOC (bueno, meta < 0.5). Complejidad ciclomática: promedio 2.8, máximo 12 (Payment Service requiere refactoring). Índice de Mantenibilidad: 78/100 (aceptable, tendencia +2). Cobertura de pruebas: 87% líneas, 82% ramas (meta 80% cumplida).

# 13. SEGURIDAD DEL SOFTWARE

## 13.1 Modelo de Amenazas STRIDE

Amenaza 1 (Inyección SQL): Preparadas statements, parametrización, validación entrada

Amenaza 2 (XSS): Sanitización HTML, CSP headers, encoding output

Amenaza 3 (Acceso no autorizado): RBAC, JWT, auditoría de accesos

Amenaza 4 (CSRF): CSRF tokens, SameSite cookies, validación origen

Amenaza 5 (DDoS): Rate limiting, WAF, auto-scaling

Amenaza 6 (Fuga de datos): Encriptación TLS/at-rest, GDPR compliance

## 13.2 Análisis SAST/DAST

SAST (SonarQube): 2 críticas, 5 altas, 12 medias identificadas. Requieren fixes antes go-live. DAST (OWASP ZAP): 1 crítica (security headers), 3 altas (IDOR). Plan de remediación en próximas 2 semanas.

# 14. ECONOMÍA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

## 14.1 Análisis de ROI

INVERSIÓN INICIAL:

Desarrollo: $165,700 (1,400 horas @ promedio $118.36/hora)

Infraestructura: $42,000 (cloud, BD, servicios)

Herramientas: $18,500 (Jira, GitHub, SonarQube, Datadog, PagerDuty)

Capacitación: $15,000 (equipo, usuarios)

Contingencia 10%: $24,120

TOTAL AÑO 1: $265,320

BENEFICIOS PROYECTADOS AÑO 1:

Ingresos por comisiones: $480,000 (2,000 reservas/mes × $20)

Reducción costos operacionales: $60,000 (automatización)

Mejora en eficiencia: $40,000 (optimización tiempo staff)

TOTAL BENEFICIOS AÑO 1: $580,000

ROI = (Beneficios - Inversión) / Inversión × 100%

ROI Año 1 = ($580,000 - $265,320) / $265,320 × 100% = 118.5%

Período de Recuperación = Inversión / Beneficios Mensuales = $265,320 / $48,333 = 5.5 meses

VAN 3 años (descuento 10%) = $890,000 (muy positivo)

Conclusión: Proyecto económicamente viable con retorno excepcional. Recuperación en 5.5 meses, lo que significa que después del break-even, cada mes adicional genera ~$48k de beneficio neto.

# APÉNDICES

## APÉNDICE A: Glosario de Términos Técnicos

JWT: JSON Web Token - Estándar para autenticación stateless

ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Propiedades de transacciones

CORS: Cross-Origin Resource Sharing - Protocolo para acceso entre dominios

RBAC: Role-Based Access Control - Control de acceso por roles de usuario

SAST: Static Application Security Testing - Análisis de seguridad de código fuente

DAST: Dynamic Application Security Testing - Análisis de seguridad en ejecución

SLA: Service Level Agreement - Acuerdo de nivel de servicio

RTO: Recovery Time Objective - Tiempo máximo tolerable de recuperación

RPO: Recovery Point Objective - Punto de datos máximo tolerable de pérdida

Idempotencia: Propiedad de operación que produce mismo resultado sin importar repeticiones

Escalabilidad Horizontal: Agregar más servidores/instancias

Escalabilidad Vertical: Aumentar recursos de un servidor (CPU, RAM)

## APÉNDICE B: Referencias y Estándares Aplicados

APPA 7 Edición - Asociación de Profesionales de Programación y Análisis

SWEBOK v3.0 - Software Engineering Body of Knowledge

IEEE 830 - Standard for Software Requirements Specifications

OWASP Top 10 2023 - Web Application Security Vulnerabilities

ISO/IEC 27001 - Information Security Management Systems

GDPR - Reglamento General de Protección de Datos

REST API Best Practices - RESTful Web Services Guidelines

Cloud Native Computing Foundation - Microservices Best Practices

Agile Manifesto - Principios de desarrollo ágil

## APÉNDICE C: Checklist de Implementación

☐ Repositorio Git creado con estructura definida

☐ Ambiente de desarrollo local configurado

☐ Pipeline de CI/CD implementado

☐ Base de datos creada y migraciones ejecutadas

☐ Autenticación JWT implementada y probada

☐ APIs REST funcionando con documentación Swagger

☐ Integración de pagos completada

☐ Sistema de notificaciones operativo

☐ Pruebas unitarias con 80%+ cobertura

☐ Pruebas de integración completadas

☐ Análisis SAST sin vulnerabilidades críticas

☐ Análisis DAST completado y fixes implementados

☐ Monitoreo y alertas configurados

☐ Documentación actualizada y completa

☐ Capacitación del equipo realizada